РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 года                             № 51-па

О подготовке отраслей жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Панинского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Панинского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, Администрация  Панинского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период  2020-2021 годы.  (Приложение №1).

- В соответствии с предоставленными полномочиями обеспечить своевременную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы к отопительному сезону.

- При уточнении бюджета поселения на 2020 год, предусмотреть расходы на содержание муниципального учреждения в объеме, обеспечивающем погашение задолженности и оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Панинского сельсовета                                                     Н.В. Епишев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Постановлению Администрации

Панинского сельсовета

Медвенского района Курской области

от 25.05.2020 г. № 51-па

Организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального назначения в осенне-зимний период 2020-2021 годов по Панинскому сельсовету Медвенского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Исполнитель | Потребность в финансовых средствах (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение приборами учета холодной воды домовладений |  |  | Весь период | Население, арендатор |  | Средства населения |
| 2. | Обустройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений |  |  | Весь период | МО, арендатор | 10,0 | Местный бюджет |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт учреждений культуры Панинского сельсовета; Утепление окон |  |  | 06.2020 года- 10.2020 года | Работники учреждений культуры | 60,00 | Местный бюджет |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -------------- |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка общего прибора учета электрической энергии в д. Николаевка |  |  | 06.2020 года | МО, РЭС | 25,00 | Местный бюджет |
| Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории сельсовета; Выкос сорной растительности |  |  | 25.05.2020 года- 01. 10.2020 года | Работники хозяйствующих субъектов, население, Администрация Панинского сельсовета | 50,00 | Местный бюджет |
| 2 | Проверка, текущий ремонт и техническое обслуживание приспособлений для забора воды пожарными машинами на водопроводных башнях |  |  | 07.2020 года-01.10.2020 года | Арендатор, МО | 15,0 | Местный бюджет |