**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.05.2022 № 65-па

**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Панинского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов**

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Панинского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, Администрация Панинского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов (приложение № 1).

2. В соответствии с предоставленными полномочиями обеспечить своевременную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы к отопительному сезону.

3.При уточнении бюджета поселения на 2022 год предусмотреть расходы на содержание муниципального учреждения в объеме, обеспечивающем погашение задолженности и оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Панинского сельсовета

Медвенского района Е.Н. Мерцалова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Панинского сельсовета

Медвенского района

от 11.05.2022 № 65-па

Организационно-технические мероприятия,

направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального назначения в осенне-зимний период 2022-2023 годов по Панинскому сельсовету Медвенского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование мероприятий** | **ед. изм.** | **кол-во** | **срок выполнения** | **исполнитель** | **потребность в финансовых средствах (тыс. руб.)** | **источник финанси-рования (МО, средства предприятия)** |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | оснащение приборами учета холодной воды домовладения населения | х | х | весь период | население, арендатор |  | средства населения |
| 2. | ревизия водопровода, замена и ремонт водопроводных колонок | шт. | 3 | весь период | арендатор | 10,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 10,0 |  |
| ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1. | проверка, текущий ремонт и техническое обслуживание приспособлений для забора воды пожарными машинами на водопроводных башнях | х | х | 3 квартал 2022 г. | арендаторМО | 15,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 35,0 |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  | **35,0** |  |